## Slide 1
ALE COMBUSTÍVEIS · DSTL
Book de Direcionamento
Plano Diretor
de Infraestrutura
Novos Negócios
Novas Ideias
Coragem
Novos negócios para impulsionar.
Novas ideias para crescer.
Coragem para rentabilizar.
I N F R A E S T R U T U R A
Maio / 2026 · Confidencial · CEO + Diretoria
DSTL

## Slide 2
C O M O L E R E S T E B O O K
Cinco blocos · quarenta e oito páginas
Plano Diretor de Infraestrutura · estrutura do book
MENSAGEM-CHAVE
O book percorre cinco blocos: a régua comercial que orienta a tese (Bloco 1), o diagnóstico da malha atual (Bloco 2), os três pilares com 30 frentes em execução, maturação ou análise (Bloco 3), o pipeline contínuo de locais não rentáveis com síntese e capital integrado (Bloco 4), e a visão consolidada da malha em 2030 com roadmap de decisões (Bloco 5).
01
Plano de Expansão como régua
A régua comercial. Onde a ALE cresce, onde defende, onde sai.
págs 3-5
02
Diagnóstico da malha atual
42 terminais · 13 cedentes · 64% utilização contratada · tipologia de gargalo · matriz de urgência.
págs 6-8
03
Os 3 pilares — corpo do book
Novos Negócios (3A · 9 frentes) · Novas Ideias (3B · 13 frentes) · Coragem (3C · pipeline aberto).
págs 9-40
04
Pipeline, Monitoramento e Síntese
Pipeline de locais não rentáveis · monitoramento estratégico · síntese · capital integrado · marcos.
págs 41-45
05
Visão 2030 e Roadmap
A ALE consolidada em 2030 · roadmap de decisões por trimestre · encerramento.
págs 46-48
CONVENÇÃO DE STATUS — TAGS UTILIZADAS NO BOOK
EVOLUÍDO
frente que avançou materialmente
NOVO
surgiu no período
EM HOLDING
preservada · sem ação ofensiva
EM ANÁLISE
viabilidade em estudo
Índice · página 2
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 3
B L O C O 1 · P L A N O D E E X P A N S Ã O
A régua — onde a ALE deve crescer
O Plano Comercial 2026 define onde infraestrutura é investimento, defesa, ou desinvestimento
MENSAGEM-CHAVE
Antes de qualquer decisão de infraestrutura, a régua é comercial. Este book responde a essa régua — cada projeto se justifica contra uma categoria do Plano de Expansão. Infraestrutura sem ambição comercial é custo; ambição comercial sem infraestrutura é promessa.
POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
8.621
Postos no mercado-alvo
1.683 MM L/ano · R$ 134,00/m³
Potencial de volume · margem média de mercado no segmento varejo
B2B (COF)
1.753
Clientes no mercado-alvo
391 MM L/ano · R$ 55,00/m³
Potencial de volume · margem média de mercado no segmento B2B
CATEGORIAS DO PLANO DE EXPANSÃO
A
Regiões Prioritárias
Alto potencial de volume + excelente participação ou rentabilidade
B
Defesa de Share
Baixo foco de crescimento no médio prazo · manter participação atual
C
Expansão Seletiva
Alto potencial de volume + participação ou rentabilidade moderada
D
Sem foco
Regiões não avaliadas neste plano ou sem bases ALE operacionais
Nota: Bahia é a única UF identificada exclusivamente em B2B — sem designação prioritária para postos REDE.
Bloco 1 · A régua · página 3
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 4
B L O C O 1 · P L A N O D E E X P A N S Ã O
O que mudou de 2024 para 2026 — três movimentos estratégicos
Reclassificações refletem trajetória do NE, ajustes em Sul/CO e formalização dos phase-outs
MENSAGEM-CHAVE
O Plano Comercial 2026 reorganizou a régua em três movimentos: NE promovido (CE, PB e PE entram como Prioritárias), Sul/CO ajustados para Seletiva ou Defesa, e quatro praças formalizadas como phase-out. Cada movimento puxa uma decisão de infraestrutura nos pilares do Bloco 3.
SUBIRAM
3
praças
Promovidas a Prioritárias — trajetória de crescimento do NE
CE
Ceará
PB
Paraíba
PE
Pernambuco
Puxa decisões: Pecém (greenfield CE), Cabedelo, Suape (renovação Ultracargo).
AJUSTARAM
5
praças
Reclassificação de papel — Sul/CO e Norte
DF
Distrito Federal → Seletiva
RS
Rio Grande do Sul → Seletiva (crescimento inorgânico)
PA
Pará → Seletiva
TO
Tocantins → Defesa de Share
PI
Piauí → Defesa de Share
Puxa decisões: Santa Maria, bundling IPP em Belém, combo Granel SL+PN+Teresina.
PHASE-OUT
4
praças
Decisão de saída formalizada — capital liberado
AL
Maceió — em análise de viabilidade
MG
Uberaba — fase final (migração para Uberlândia)
BA
Itabuna OU Jequié — decisão composta
RS
Rio Grande — fechado
Drenagem evitada do conjunto: R$ 10,4 MM em 10 anos · capital reciclado para movimentos ofensivos.
▸ Leitura cruzada: o que sobe → Novos Negócios · o que ajusta → Novas Ideias · o que sai → Coragem.
Bloco 1 · Reclassificações · página 4
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 5
B L O C O 1 · P L A N O D E E X P A N S Ã O
Onde a infra sustenta e onde trava o plano comercial
Cinco tipologias de gargalo cruzam-se com praças prioritárias — esse cruzamento ancora os 3 pilares
MENSAGEM-CHAVE
A projeção comercial só se realiza se a infraestrutura acompanhar. Cinco tipologias de gargalo descrevem onde a malha trava ou sangra capital. Cada tipologia tem um movimento estratégico associado nos pilares deste book — custo+monopólio puxam Novos Negócios, capacidade+ToP puxam Novas Ideias, base não-rentável puxa Coragem.
EIXO DO GARGALO
FILIAIS (OPERADOR)
PLANO
NATUREZA / IMPACTO
Alto custo unitário
Crato (Vibra) · Belém (Vibra+IPP) · Fortaleza (Vibra) · Maceió (Vibra)
A / C
Tarifa acima da média · mercado concentrado
Capacidade restrita
Goiânia (própria ALE) · OPASC-SC: Itajaí/Biguaçu/Guaramirim (RDP+Transpetro) - Fortaleza(Vibra+Raízen)
A
Base insuficiente vs. ambição de volume
Operador único
Crato (Vibra) · Vitória (Oiltank) · Teresina (Granel)
A
Sem BATNA · tarifa extraída pelo monopolista
Take-or-Pay crônico
Belém (IPP 4.625 m³) · Montes Claros (IPP) · Porto Nacional (Granel)
B / C
Volume contratado >> movimentação real
Defesa com risco
Teresina (Granel) · São Luís (Granel/Tequimar) · Porto Nacional (Granel)
B
Volume ok · custo a otimizar
▸ TRADUÇÃO PARA OS 3 PILARES
Custo + monopólio → Novos Negócios · Capacidade + Take-or-Pay → Novas Ideias · Base não-rentável → Coragem
CRUZAMENTO COM REGIÕES PRIORITÁRIAS DO PLANO DE EXPANSÃO
Sete praças prioritárias (A) com gargalo crítico: Crato, Belém, Fortaleza, Goiânia, Itajaí/Biguaçu/Guaramirim, Vitória, Teresina. Quatro praças com Take-or-Pay >> movimentação real. Cinco frentes onde a única alternativa é construir BATNA estrutural.
Categorias do Plano de Expansão: A = Regiões Prioritárias · B = Defesa de Share · C = Expansão Seletiva · D = Sem foco
Bloco 1 · Cruzamento Comercial × Diretor · página 5
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 6
B L O C O 2 · D I A G N Ó S T I C O D A M A L H A
A malha ALE hoje — onde estamos operando
42 terminais · 13 cedentes · 57% próprio / 43% terceiros · diversificação aparente, concentrações específicas
MENSAGEM-CHAVE
A movimentação da ALE tem 57% concentrada em operação própria, com 13 cedentes terceiros complementares. Nenhum cedente individual responde por mais de 8%, mas a estrutura de contratos concentra vencimentos nos próximos 9 meses — o que torna 2026 um ano de exposição contratual relevante.
COMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
Infra Própria
57%
Ipiranga
8%
Vibra
5%
Ultracargo
4%
Oiltanking
3%
Temape
3%
Santos Brasil
2%
Raízen
2%
Outros (6 cedentes)
16%
CONCENTRAÇÕES CRÍTICAS E LEITURA EXECUTIVA
Vibra concentra Crato + Belém + Fortaleza
Sem BATNA geográfica nesses pontos · alavanca via bundling com Ipiranga
Ipiranga: bundling consolida 3 praças em uma negociação
Belém + Cubatão + Betim · −R$3,8MM até dez/27
6 contratos vencem em 9 meses
Suape (Ultra), São Luís (Ultra), Vitória renegociação · janela de risco
Operadores únicos em 3 regiões prioritárias
Crato (Vibra), Vitória (Oiltank), Teresina (Granel)
Fonte: Base de contratos ALE · maio/2026. Inclui terminais marítimos, fluviais, ferroviários e rodoviários · não inclui bases administrativas (cota Petrobras).
Bloco 2 · A malha ALE hoje · página 6
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 7
B L O C O 2 · D I A G N Ó S T I C O D A M A L H A
Capacidade × demanda — projeção 2026 → 2030
Três zonas distintas: déficit estrutural, equilíbrio crítico e capacidade ociosa
MENSAGEM-CHAVE
O cruzamento capacidade × demanda separa a malha em três zonas. A zona vermelha são praças onde a infraestrutura já é restritiva em 2026 e piora até 2030 — Vitória, Cabedelo, Itajaí, Fortaleza, Belém. A zona azul são posições com capital subutilizado — Caxias, SJRP, Brasília. Cada zona puxa um movimento diferente nos pilares.
DÉFICIT ESTRUTURAL
Demanda 2030 > capacidade contratada
Vitória
7,0 → 10,2
Cabedelo
6,5 → 9,5
Itajaí
6,5 → 9,3
Fortaleza
3,7 → 7,6
Belém
3,9 → 5,9
Açailândia
4,8 → 6,8
LEM
2,3 → 2,9
Movimento: ampliação ou greenfield · pilar Novos Negócios.
EQUILÍBRIO CRÍTICO
Capacidade ≈ demanda · sem folga para pico
Ipojuca
14,0 → 14,2
São Luís
20,3 → 16,2
Biguaçu
1,4 → 2,8
Guamaré
50,1 → 13,2
Goiânia
61,3 → 19,2
Paulínia Pool
40,1 → 13,9
Movimento: renegociação tarifa · pilar Novas Ideias.
CAPITAL OCIOSO
Capacidade contratada >> demanda real
D. Caxias
63,2 → 34,8
Guarulhos
62,7 → 32,9
SJRP
18,9 → 4,2
Brasília
14,0 → 5,3
Porto Nacional
10,6 → 2,1
Montes Claros
4,6 → 2,2
Movimento: redução / pool / cessão · pilar Novas Ideias + Coragem.
Valores em mil m³ · capacidade contratada → demanda projetada 2030
SÍNTESE EXECUTIVA
7
praças em déficit estrutural
ação ofensiva obrigatória até 2027
6
praças em equilíbrio crítico
renegociação ou ampliação tática
6
praças com capital ocioso
pool, cessão, redução ou phase-out
Fonte: cruzamento Plano de Expansão Comercial × capacidade contratada ALE · projeção de demanda 2026-2030 calibrada por região e segmento.
Bloco 2 · Capacidade × Demanda · página 7
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 8
B L O C O 2 · D I A G N Ó S T I C O D A M A L H A
Matriz de urgência — quando agir, como agir
Cada gargalo da malha tem um movimento associado · urgência × complexidade orientam sequenciamento
MENSAGEM-CHAVE
Os 14 projetos do Plano Diretor 2026-2030 distribuem-se em quatro quadrantes. Alta urgência + baixa complexidade são execuções imediatas (BIDs, renegociações). Alta urgência + alta complexidade são movimentos estruturais que exigem capital e tempo (greenfield, SPE). Os pilares deste book atravessam todos os quadrantes.
ALTA
URGÊNCIA
BAIXA
URGÊNCIA
BAIXA COMPLEXIDADE
ALTA COMPLEXIDADE
EXECUTAR JÁ
Alta urgência · Baixa complexidade
·
Suape — renovação Ultracargo
·
São Luís — combo Granel
·
Otamérica — ampliação grade
·
Belém + Cubatão + Betim — bundling IPP
·
Phase Out Uberaba — fase final
ESTRUTURAR AGORA
Alta urgência · Alta complexidade
·
Itajaí — greenfield Grupo Ávila
·
Caxias — venda EFEN (CADE)
·
Açailândia/LEM — formalização ANP
·
Goiânia — Nexta 50/50 + landlord
·
Vitória — SPE 3 majors
MONITORAR / OPORTUNISTA
Baixa urgência · Baixa complexidade
·
Santa Maria — Rede SIM
·
Chapecó — Maxissul
·
Crato — análise de viabilidade
·
Maceió — análise de viabilidade
PLANEJAR ESTRUTURALMENTE
Baixa urgência · Alta complexidade
·
Pecém — DISLUB (start 2027)
·
Pool Paulínia + OPLA
·
Vitória — Atlântica (sondagem)
·
Uberlândia — RUMOS (giro)
▸ DOS QUADRANTES PARA OS 3 PILARES
Os movimentos ofensivos (Q1+Q2 superior) compõem o pilar Novos Negócios. Os movimentos de maturação (Q3+Q1 inferior) compõem Novas Ideias. Os phase-outs e análises de saída compõem Coragem. A sequência do Bloco 3 segue exatamente essa lógica.
Bloco 2 · Matriz de Urgência · página 8
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 9
B L O C O 3 · O S 3 P I L A R E S
Novos Negócios
Movimentos ofensivos · 9 frentes que reorganizam a malha
3
frentes em instrumentos
contratuais
5
frentes em maturação
avançada
R$ 12,6 MM
NPV do deal
Caxias-EFEN (10A)
−R$ 3,8 MM
economia bundling
IPP até dez/27
AS 9 FRENTES DO PILAR — POR ESTÁGIO
01
Açailândia + LEM
Corredor Mapapito · swap entregue · ANP em curso
EVOLUÍDO
02
Caxias I — EFEN
Reciclagem de capital ocioso · NPV R$ 12,6 MM
EVOLUÍDO
03
Caxias II — S10
Dependência crítica · interligação direta no radar
EM ANÁLISE
04
Belém + Cubatão
Destrave tarifário via bundle IPP · −R$ 3,8 MM
EVOLUÍDO
05
Goiânia
Pool Nexta + 2 tanques 1.500 m³ próprios
EVOLUÍDO
06
Vitória — SPE 3 majors
Destrave estrutural via greenfield · ES prioritária
EVOLUÍDO
07
Polo OPASC — Itajaí
Solução greenfield · Grupo Ávila no foco
NOVO
08
RS — Santa Maria
Entrada inorgânica sem CAPEX próprio
NOVO
09
Pecém
Dupla janela CE + suprimento NE · DISLUB
EVOLUÍDO
Bloco 3 · Novos Negócios · página 9
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 10
AÇAILÂNDIA · MA + LEM · BA
EVOLUÍDO
Corredor Mapapito (MA + LEM/BA) — reposicionamento estrutural concluído
A solução: ALE reposicionada no eixo Norte-Nordeste · O caminho atual: swap espelhado 50% LEM → 11,8% Açailândia com Vibra
MENSAGEM-CHAVE
O swap reposiciona a ALE no Corredor Mapapito sem impacto de caixa. A entrega física já está feita; o cronograma original (ANP em maio/26) ajustou-se à complexidade documental — a formalização avança após escrituração do terreno em Açailândia. Ganho contábil de +R$ 7,7 MM e residual de +R$ 4,8 MM permanecem capturados.
11,8%
Participação
Açailândia
50%
Cedido em LEM
R$ 12,5 MM
Estrutura
espelhada
#2
Margem MA
no NE
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Contraparte
Vibra Energia
Estrutura financeira
Espelhada · sem caixa · ganho contábil +R$ 7,7 MM + residual +R$ 4,8 MM
Pendência regulatória
Protocolo ANP após conclusão da escrituração do terreno
Cronograma revisado
Escrituração em curso · ANP esperada no 2º semestre/26
Plano de Expansão
Açailândia é praça prioritária do Corredor Mapapito (MA)
Radar externo · ligação direta
Ferrovia Açailândia-Barcarena (leilão 2026) abre rota alternativa à Carajás · INPASA Balsas/LEM reforça eixo etanol milho NE
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Conclusão da escrituração do terreno (Açailândia) · protocolo ANP. Sem novos marcos comerciais — frente entra em fase administrativa.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3A · Novos Negócios · Açailândia/LEM · página 10
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 11
DUQUE DE CAXIAS · RJ
EVOLUÍDO
Caxias I — reciclagem de capital ocioso via pool com EFEN
A solução: monetização da folga estrutural (cap. 63,2 mil m³ × demanda 2030 de 34,8 mil m³) · O caminho atual: venda 6,4% para EFEN, NPV R$ 12,6 MM em 10A
MENSAGEM-CHAVE
Caxias opera hoje com capital subutilizado — capacidade 63,2 mil m³ frente a demanda 2030 de 34,8 mil m³. A venda de 6,4% para EFEN libera R$ 8 MM e cria um pool com dois players, mantendo ALE como condômina. O contrato comercial está em fase de conclusão, e o protocolo CADE é o último marco antes do closing.
6,4%
Participação
vendida
R$ 8 MM
Valor da venda
R$ 12,6 MM
NPV 10A
(WACC 15%)
Ago/26
Closing
previsto
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Contraparte
EFEN (BP+Prumo)
Capacidade Caxias
63,2 mil m³ · demanda 2030 de 34,8 mil m³ (folga estrutural)
Estrutura
Venda parcial + Termo de Ajuste do pool · ALE permanece condômina
Status contratual
Termo de Ajuste assinado · contrato comercial de produto em fase final
Pendência regulatória
Protocolo CADE (sem indicação de objeção)
Plano de Expansão
RJ classificado como Defesa de Share · capital ocioso justifica desinvestimento parcial
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Fechamento do contrato comercial · protocolo CADE · closing previsto para agosto/26. Caixa liberado financiará parte dos movimentos ofensivos do Bloco 3.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3A · Novos Negócios · Caxias I (EFEN) · página 11
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 12
DUQUE DE CAXIAS · RJ (Caxias II)
EM ANÁLISE
Caxias II — dependência crítica de S10 e a janela de interligação
A solução estrutural: interligação direta com refinaria S10 (duto próprio) · Hoje 100% via cessão de espaço Raízen + frete + armazenagem
MENSAGEM-CHAVE
Caxias tem capital ocioso (Caxias I) e simultaneamente um gargalo crítico de S10. A base não possui duto direto à refinaria de S10 — depende integralmente de contrato de cessão com Raízen, agregando frete + armazenagem. O duto atual interno é Marítimo + S500. Mesmo com o fim do S500 previsto pela Petrobras, o duto deve permanecer para Marítimo (produto estratégico para ALE). A solução estrutural — interligação direta com refinaria S10 — não está madura, mas precisa estar no radar do plano.
100%
Dependência
cessão Raízen
Marítimo
+ S500
Duto atual
S10 - R$ 95/m³ de Custo Agregado
Mov. Mês: 6 km³
Frete: R$ 60/m³
Armazenagem: R$ 35/m³
Interligação
direta
Solução
futura
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Situação atual
S10 recebido 100% via cessão Raízen · sem alternativa de modal próprio
Custo adicional estrutural
Frete + armazenagem em terceiro · margem da molécula entregue impactada
Duto interno ALE
Operacional para Marítimo + S500 (descontinuação Petrobras em curso)
Fim do S500 — impacto duto
Duto Marítimo permanece (produto estratégico ALE) · S500 fora de operação
Solução estrutural
Interligação direta com refinaria S10 · ainda não madura · sem owner definido
Radar externo · ligação direta
RPBC Cubatão BioQAV+HVO (Petrobras · 2029+) · diesel renovável muda mix logístico SP-RJ
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Manter no radar do plano · não há ação executiva no curto prazo · monitorar movimentos da Petrobras sobre cronograma de descontinuação S500 e impacto sobre cessão Raízen · explorar informalmente alternativas de interligação.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3A · Novos Negócios · Caxias II (S10) · página 12
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 13
BELÉM · PA + CUBATÃO · SP
EVOLUÍDO
Belém + Cubatão — destrave tarifário via bundle cruzado com IPP
A solução: destravar tarifa Belém (mercado Vibra+IPP) e capital ocioso Cubatão · O caminho atual: bundle de 3 contratos com IPP (Belém + Cubatão + Betim), −31% no valor agregado
MENSAGEM-CHAVE
O bundling resolve simultaneamente três problemas: tarifa exorbitante em Belém (mercado concentrado Vibra+IPP), capital ocioso em Cubatão, e entrada nova em Betim sem precisar construir base. A consolidação numa única mesa de negociação com IPP capturou desconto cruzado de 31% no valor agregado das três praças.
−R$ 160 K/mês
Economia mês
R$ 105,73
→ 52,87
Belém: tarifa
Mov. – 4,5 m³/mês
R$ 80,31
→ 45,00
Cubatão: tarifa
Mov. – 4,0 m³/mês
Nova
contratação
Betim
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Contraparte
Ipiranga (IPP)
Praças envolvidas no bundle
Belém (PA · prioritária NE) + Cubatão (SP) + Betim (MG · ver pág 28 — slide próprio)
Estrutura
Bundle de 3 contratos com desconto cruzado · redução total 31% no valor agregado
Status interno
Aprovado pela Ipiranga · aprovado pela ALE · em redação das minutas
Pendência
Conclusão das minutas e assinatura dos contratos
Radar externo · ligação direta
RPBC Cubatão BioQAV+HVO (Petrobras · 2029+) impacta logística SP médio prazo
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Conclusão das minutas contratuais (três praças simultâneas) · assinatura dos contratos. Betim ganhou slide próprio (pág 28) com a solução estrutural de revamp hidráulico + automação.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3A · Novos Negócios · Belém + Cubatão · página 13
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 14
GOIÂNIA · GO
EVOLUÍDO
Goiânia — solução estrutural composta (Pool Nexta + 2 tanques de 1.500 m³)
A solução: destravar capacidade restrita + reorganizar mix interno · O caminho atual: Pool 50/50 com Nexta + construção de 2 tanques próprios de 1.500 m³
MENSAGEM-CHAVE
Goiânia tem capacidade restrita para a projeção comercial em GO. A solução estrutural tem dois vetores complementares: (1) Pool 50/50 com Nexta — compartilha custo e libera tancagem sem CAPEX próprio integral; (2) Construção de 2 tanques próprios de 1.500 m³ — reorganiza mix interno e viabiliza swap S500↔Hidratado (TQ03↔TQ05) pós-conversão S10. Pool depende do locador; tanques dependem de aprovação interna do investimento.
50 / 50
Pool Nexta
2 × 1.500 m³
Tanques
próprios
19,2 mil m³
Demanda 2030
Locador
Dependência
Pool
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Contraparte operacional (Pool)
Nexta (Rede SIM)
Estrutura Pool
Compartilhamento OPEX e CAPEX · 50% para cada parte (Cenário 4)
Construção própria
2 tanques de 1.500 m³ · destrava capacidade e reorganiza mix interno
Premissa institucional
Conversão S500 → S10 abre swap interno TQ03↔TQ05 (capital eficiência)
Caminho crítico Pool
Aceite do locador para renegociar arrendamento atual
Radar externo · ligação direta
Granel Química Santa Helena/GO (terminal rodo-ferroviário · 2026) impacta dinâmica GO sudoeste
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Estruturar modelo contratual definitivo do Pool · abrir tratativa com locador · iniciar viabilidade técnica/financeira dos 2 tanques de 1.500 m³ · decisão sobre swap S500↔Hidratado dependente da conversão para S10.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3A · Novos Negócios · Goiânia (Pool + tanques) · página 14
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 15
VITÓRIA · ES
EVOLUÍDO
Vitória — destrave estrutural via terminal greenfield (SPE)
A solução: terminal greenfield multi-distribuidora em ES (maior margem do plano: R$ 243/m³) · O caminho atual: SPE com Vibra + Raízen + IPP, NDA em assinatura
MENSAGEM-CHAVE
Vitória opera hoje em posição cativa com Otamérica/Oiltank — operador único, contrato até 2029, gap estrutural projetado de −365 m³/dia em pico até 2030. A SPE com Vibra+Raízen+IPP é a saída estrutural: terminal greenfield com capacidade para múltiplas distribuidoras e modal marítimo. O NDA em assinatura abre formalmente a fase de discussão contratual.
Vibra · Raízen
· IPP
Parceiros
SPE
2028
Start
operacional
R$ 243/m³
Margem ES
(maior do plano)
−365 m³/dia
Gap 2030
em pico
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Contraparte
SPE em formação · Vibra Energia + Raízen + Ipiranga
Estrutura
Terminal greenfield em ES · ALE como distribuidora condômina
Status atual
Conversa evoluiu para redação final do NDA · assinatura iminente
Próxima fase
Discussão do contrato de armazenagem futuro no terminal a ser construído
Horizonte
Start operacional 2028 · alivia gap estrutural projetado para 2030
Plano de Expansão
ES = praça prioritária · maior rentabilidade do plano (R$ 243/m³)
Radar externo · ligação direta
Blue Terminals TGL Vila Velha/ES (2H/2027 · R$ 340 MM · 16 tanques) — alternativa adicional ES
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Assinatura do NDA · início da discussão contratual com SPE · em paralelo, aceitar ampliação tática de grade com Otamérica (Bloco 3B) como ponte até 2028.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3A · Novos Negócios · Vitória (SPE) · página 15
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 16
ITAJAÍ · SC
NOVO
Polo OPASC — solução estrutural greenfield necessária
A solução: terminal greenfield em Itajaí (polo OPASC = 81% gasolina SC) · O caminho atual: Grupo Ávila no foco · Stang preservada como referência (compliance bloqueado)
MENSAGEM-CHAVE
O polo OPASC (Biguaçu + Itajaí + Guaramirim) responde por 81% do volume de gasolina de SC. Biguaçu frequentemente tse limita a cota dia Petrobras e transfere clientes para Itajaí. A estabilização do tanque de anidro em Biguaçu é operacional, não estrutural. O greenfield Itajaí é a solução de longo prazo
15.000
m³/mês
Movimentação
alvo
1.500 m³
Parque
tancagem
81%
Polo OPASC
% gasolina SC
406 m³
aprovados
Stang
(referência)
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Contraparte (1ª possibilidade)
Grupo Ávila / Rede Galo
Configuração
Greenfield · modal rodoviário 1ª fase · possibilidade de interligação por duto
Próximo marco
Agenda das engenharias na 1ª quinzena de junho/26 (avaliação técnica)
Plano B preservado
Stang — 406 m³ aprovados como referência · bloqueio compliance ativo (parecer Glencore abr/26)
Estabilização Biguaçu
Tanque de anidro voltou à operação · alívio operacional, não estrutural
Plano de Expansão
SC é praça prioritária · share 3,7% · 788 postos no target · greenfield destrava captura
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Avaliação técnica das engenharias em junho · paralelamente, validar minutas Biguaçu com novo cenário de bombeio · monitoramento jurídico trimestral da situação Stang (gatilho de reabertura).
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3A · Novos Negócios · Itajaí (Polo OPASC) · página 16
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 17
SANTA MARIA · RS
NOVO
Rio Grande do Sul — entrada inorgânica sem CAPEX próprio
A solução: entrada em RS via cessão de espaço em terceiro (CAPEX mínimo) · O caminho atual: Rede SIM como contraparte (mesma do Pool Goiânia)
MENSAGEM-CHAVE
RS é praça onde o Plano de Expansão prevê crescimento inorgânico. Rede SIM dispõe de base nova em Santa Maria e propõe cessão de espaço com armazenagem dedicada. Mesma contraparte do projeto Goiânia–Nexta, tornando-se parceira recorrente em pontos de capilaridade.
Phase-in
via cessão
Tipo de entrada
Mínimo
CAPEX próprio
Base nova
Rede SIM
Praça
Crescimento
inorgânico
RS classificação
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Contraparte
Rede SIM (mesma do projeto Goiânia-Nexta)
Estrutura
Phase-in via cessão de armazenagem em base nova da contraparte
Status
Pendente avaliação comercial · sem decisão estrutural neste momento
Padrão emergente
Rede SIM como parceira recorrente em capilaridade (GO + RS)
Aderência ao plano
RS = crescimento inorgânico no Plano de Expansão · entrada via terceiro é a tese
Risco
Validação do volume mínimo que justifique a economicidade da entrada
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Conclusão da avaliação comercial · definição do volume mínimo e tarifa · decisão sobre fechamento da cessão de espaço.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3A · Novos Negócios · Santa Maria (RS) · página 17
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 18
PECÉM · CE
EVOLUÍDO
Pecém — dupla janela estratégica no NE (CE + suprimento NE)
A solução: alternativa de entrada em CE + alternativa de suprimento NE · O caminho atual: proposta DISLUB recebida · NDA assinado · avaliação de viabilidade econômica
MENSAGEM-CHAVE
Pecém abre duas janelas simultâneas: alternativa de entrada em CE (hoje atendida por Fortaleza, alto custo Vibra) e alternativa de suprimento para a região hoje abastecida via Ipojuca/Cabedelo. A proposta DISLUB tem ToP compensável entre produtos, modal rodoviário + cabotagem com possibilidade futura de ferroviário. ALE inicia agora a avaliação de viabilidade econômica.
3.500 m³
Tancagem
contratada
8.000 m³
ToP anual
R$ 78,00/m³
Preço base
R$ 7,5 MM
Custo anual
(base)
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Contraparte
DISLUB · terminal marítimo greenfield no Porto de Pecém
Produtos contratados
Diesel S10 (1.000) · Gasolina (1.500) · Anidro (300) · Hidratado (300) · BioD (150)
Giro médio ponderado
2,29× (giros por produto: S10=2, Gas=2, Anidro/Hid=4, BioD=4)
Modal
Rodoviário + Cabotagem · possibilidade futura ferroviário
Prazo
10 anos (Jul/27 → Jul/37) · concessão do terminal 25 anos
Dupla janela estratégica
Alternativa a Fortaleza (CE) + alternativa de suprimento NE (Ipojuca/Cabedelo)
Radar externo · ligação direta
Transnordestina (fase 1 PI→CE · 2027) + Hub H2V Stolthaven · Pecém vira hub multivetorial NE
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Iniciar avaliação de viabilidade econômica · dimensionar impacto nas duas frentes simultaneamente (redução de custo em Fortaleza × suprimento NE) · NDA já assinado, decisão estrutural antes do start do terminal em jul/27.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3A · Novos Negócios · Pecém · página 18
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 19
B L O C O 3 · O S 3 P I L A R E S
Novas Ideias
Maturação, BIDs, renegociações e novas frentes · 13 movimentos contratuais
4
BIDs concluídos
ou em fechamento
R$ 4,4 MM
economia anual
consolidada
3
frentes em holding
stratégica
OPLA
novo BATNA real
do Pool Paulínia
AS 13 FRENTES DO PILAR — POR ESTÁGIO
01
OPASC Biguaçu
Estabilização operacional · ponte até Itajaí
EVOLUÍDO
02
Chapecó — Maxissul
Captura SC fora do polo · cessão de espaço
EVOLUÍDO
03
Combo MATOPIBA SL+PN+TER
Granel · destrave cruzado · R$ 1,1 MM/ano
EVOLUÍDO
04
PE prioritária — Suape
Ultracargo · −18% tarifa · alçada Conselho
NOVO
05
Paulínia — OPLA + Pool
BATNA ferroviária · BID em curso
NOVO
06
SJRP
Ampliação estrutural exigida · pool em holding
DÉFICIT CRÍT.
07
Vitória — Otamérica (tático)
Ampliação grade até SPE/Atlântica · R$ 1,3 MM/ano
NOVO
08
Uberlândia — RUMOS
Reposicionamento contratual · giro 2,5-3,5×
EM ANÁLISE
09
Betim
Revamp + automação · 90→140 km³/mês
NOVO
10
Guarulhos
Fortaleza posicional · opcionalidade parcerias
EM ANÁLISE
11
Cuiabá / Várzea Grande
Pool hibernado · restrição regulatória MT
EM ANÁLISE
12
Guamaré
Pool IPP · perda estrutural −30% área
EM ANÁLISE
13
Brasília
Sem alternativa · monitorar rentabilidade
EM ANÁLISE
Bloco 3 · Novas Ideias · página 19
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 20
BIGUAÇU · SC (Polo OPASC)
EVOLUÍDO
OPASC SC — estabilização operacional como ponte até greenfield Itajaí
A solução estrutural: greenfield Itajaí (Bloco 3A pág 16) · O caminho atual: validação de minutas com novo cenário de bombeio · risco Transpetro residual
MENSAGEM-CHAVE
O polo OPASC (Biguaçu + Itajaí + Guaramirim) responde por 81% do volume de gasolina de SC. Em abril/26 a Transpetro restringira severamente a descarga de Anidro em Biguaçu, comprometendo os bombeios. O tanque voltou ao serviço e a operação ficou estável — mas o risco de nova restrição permanece. A solução estrutural continua sendo o greenfield Itajaí (Bloco 3A · pág 15).
81%
Polo OPASC
% gasolina SC
14.294
m³/mês
Movimentação
atual
supera
Vs projeção
2026
−3,5%
Vs projeção
2030
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Operadores no polo
Biguaçu (RDP) + Itajaí (RDP) + Guaramirim · com cut-off na Transpetro
Restrição original
Transpetro restringira descarga de Anidro em Biguaçu a partir de abril/26
O que mudou
Tanque de anidro retornou à operação · bombeios estabilizados
Risco permanente
Nova restrição Transpetro pode acontecer · dependência exclusiva do duto
Status atual
Em validação de minutas com novos espaços, já considerando novo cenário de bombeio
Conexão estrutural
Solução de longo prazo = Itajaí greenfield (absorve demanda + recebe importado)
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Validar minutas com novos espaços · acompanhar Transpetro · monitorar avanço do greenfield Itajaí como solução definitiva para o polo OPASC.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3B · Novas Ideias · OPASC Biguaçu · página 20
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 21
CHAPECÓ · SC
EVOLUÍDO
Captura SC fora do polo OPASC — cessão de espaço como veículo
A solução: presença ALE em SC fora do gargalo OPASC · O caminho atual: Maxissul com tarifa e volume mínimo já definidos · em análise comercial
MENSAGEM-CHAVE
Chapecó complementa a captura de SC fora do polo OPASC, que hoje concentra 81% do volume estadual de gasolina. A Maxissul ofereceu cessão de espaço com tarifa e volume mínimo já definidos. A decisão depende da análise comercial sobre se o volume mínimo se justifica economicamente para o perfil de cliente Chapecó.
3,7%
SC: share-meta
projetado
788
Postos no
target SC
Cessão
de espaço
Modelo
Captura SC
fora OPASC
Vinculação
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Contraparte
Maxissul (cedente local em Chapecó)
Estrutura
Cessão de espaço em base existente · tarifa e volume mínimo definidos
Status
Em análise comercial do volume · falta validar economicidade da entrada
Aderência ao plano
SC = praça prioritária · share 3,7% · 788 postos no mercado-alvo
Diferencial estratégico
Captura geográfica adicional fora do polo OPASC (Itajaí/Biguaçu)
Risco
Volume mínimo pode não se justificar para perfil atual de clientes Chapecó
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Conclusão da análise comercial do volume · decisão sobre fechamento da cessão · se aprovado, integra com greenfield Itajaí como cobertura SC completa.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3B · Novas Ideias · Chapecó/Maxissul · página 21
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 22
SÃO LUÍS · MA
EVOLUÍDO
Combo MAPITO (SL + PN + Teresina) — destrave tarifário cruzado
A solução: capturar BATNA cruzada em três praças simultâneas · O caminho atual: cedente Granel · economia R$ 1,1 MM/ano · alçada Conselho
MENSAGEM-CHAVE
BID conduzido entre Granel e Ultracargo. Santos Brasil ficou fora por restrição contratual (multa R$ 10 MM). A proposta individual da Granel ficou atrás de Santos isolada (R$ 51,14), mas o desconto cruzado em três praças (SL + Porto Nacional + Teresina) supera o cenário Santos isolado em R$ 1,4 MM/ano. Recomendação: aceitar Granel pelo combo, não pelo BID individual.
R$ 58,65
→ 53,67
Tarifa efetiva
(atual → nova)
−8,5%
Redução
R$ 18,5 MM
Valor 36 meses
R$ 1,1 MM
Economia anual
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Cedente vencedor
Granel · combo São Luís + Porto Nacional + Teresina
Tarifa 1º giro
R$ 72,16 → 66,00 (−9%)
Tarifa 2º giro
R$ 21,20 → 33,00 (+56% · efeito ToP)
Take-or-Pay
7.700 m³ → 10.395 m³ (+35%)
Combo cruzado
+R$ 1,4 MM/ano vs cenário Santos isolado
Pendência
Aprovação do Conselho · fechamento simultâneo das 3 praças
Radar externo · ligação direta
TEMAPE Teresina/PI (terminal ferroviário · op. 2028) + Ultracargo Palmeirante/TO (op. set/25) reorganizam dinâmica MATOPIBA
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Aprovação do Conselho · assinatura simultânea dos três contratos (SL + PN + Teresina) · Santos Brasil mantido (multa R$ 10 MM impede saída) como cedente principal.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3B · Novas Ideias · Combo MATOPIBA · página 22
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 23
IPOJUCA · PE (Suape)
NOVO
PE prioritária — renovação tarifária em mercado saturado
A solução: capturar redução tarifária no único operador disponível · O caminho atual: Ultracargo única proposta no BID · −18% no 1º giro · alçada Conselho
MENSAGEM-CHAVE
BID com 4 operadores (Temape, Decal, Pandenor, Ultracargo) revelou saturação do mercado Suape — três operadores sem disponibilidade. Ultracargo apresentou única proposta, com redução de 18% na tarifa de 1º giro. Recomendação: aceitar Opção 1 (ToP fixo R$ 65). Risco mapeado: a entrada de Pecém (Bloco 3A · pág 17) pode roubar volume de Ipojuca.
R$ 78,89
→ 65,00
Tarifa 1º giro
(atual → nova)
−18%
Redução
R$ 8,4 MM
Valor base 36m
~R$ 12,2 MM
Com sobre-giro
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Posição atual
Ultracargo 3.600 m³ (vence Jul/26) + Temape 3.420 m³ (vence Jan/28)
Tarifa efetiva atual
R$ 53,71 · vol. médio 6.300 m³/mês
BID conduzido
4 operadores: Temape, Decal, Pandenor (sem disponibilidade) · Ultracargo única proposta
Opção 1 (recomendada)
ToP Fixo · 1º giro R$ 65,00 · 2º giro R$ 39,00 · ToP 3.600 m³
Risco mapeado
Início da operação Pecém (Jul/27) pode reduzir volume processado em Ipojuca
Plano de Expansão
PE = praça prioritária · saturação de mercado limita BATNA
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Aprovação do Conselho · fechamento Opção 1 (ToP fixo) · monitorar avanço Pecém para calibrar volume contratado nas renovações futuras.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3B · Novas Ideias · Suape/Ultracargo · página 23
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 24
PAULÍNIA · SP
NOVO
Paulínia — BATNA ferroviária construída (OPLA) + Pool em holding
A solução: alternativa ferroviária para Centro-Oeste + descarga de importado e biocombustíveis · O caminho atual: OPLA via Grupo Ultra (BID em curso)
MENSAGEM-CHAVE
A base da Torrão foi arrendada pela Nexta e ALE convidada a se retirar. A saída forçada virou janela estratégica: OPLA resolve três pontos de uma vez — alternativa ferroviária ao Pool, descarga de importado, rota para Centro-Oeste. Operação OPLA passa a ser a BATNA real do Pool de Paulínia (que permanece em holding, sem evolução das condôminas e da IPP).
TRÊS BENEFÍCIOS ESTRATÉGICOS DO OPLA
1
Alternativa ferroviária
Reduz dependência do Pool de Paulínia · ferrovia disponível independentemente do re-rateio.
2
Descarga de importado
Restaura capacidade perdida com a saída da Torrão · operação importado preservada.
3
Rota para o Centro-Oeste
Abre canal de envio de importado para Rondonópolis, Cuiabá e Rio Verde · frete retorno possível.
POOL DE PAULÍNIA — DUAS FRENTES PARALELAS EM HOLDING
Re-rateio do Pool ferroviário (Proposta 1)
Sem evolução · condôminas não demonstraram interesse no critério de movimentação histórica · ALE segue interessada
Pool com base rodoviária IPP (Proposta 2)
IPP declinou no momento · tese estrutural preservada · sem contraparte engajada
▸ ATENÇÃO OPERACIONAL — JANELA DE 2 MESES SEM TANQUE DE GASOLINA NO OPLA
Solução-ponte para Gasolina A é Ruff + Ipiranga durante a habilitação · operação ferroviária e demais produtos podem iniciar normalmente · gap S10 não é impactado.
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Concluir BID com outros players em Paulínia · validar se OPLA é a melhor solução · acompanhar cronograma de habilitação do tanque de Gasolina · monitorar movimentos do Pool.
Plano de Expansão Comercial: SP é eixo crítico · Paulínia é nó logístico para o Centro-Oeste · ver Bloco 1 · pág 5.
Bloco 3B · Novas Ideias · Paulínia (OPLA + Pool) · página 24
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 25
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO · SP
DÉFICIT CRÍTICO
SJRP — déficit crítico estrutural exige ação
A solução: ampliação estrutural de capacidade · O caminho atual: Pool IPP+Vibra+ALE em holding · IPP condicionou avanço à Guarulhos (ALE não aceita)
MENSAGEM-CHAVE
SJRP é DÉFICIT CRÍTICO — não é frente em holding passivo, é praça que exige ação estrutural antes que a restrição comercial se torne irreversível. A formação de pool com IPP e Vibra é UMA das ações possíveis (atualmente em holding pela condicionante Guarulhos imposta pela IPP). Outras alternativas precisam ser exploradas em paralelo — ampliação própria, novo cedente ou negociação isolada com Vibra — porque a posição atual não pode continuar como está.
EFOP 2025 -R$ 47,20/m³
Status atual
18,9 mil m³
Capacidade
4,2 mil m³
Demanda 2030
Necessária
em 2026
Ação
estrutural
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Tese estrutural
Sem ação até 2026, gargalo limita projeção comercial SP interior · não é cenário aceitável
Plano atual (em holding)
Pool de 3 distribuidoras (IPP + Vibra + ALE) — IPP condicionou a Guarulhos
Posição ALE sobre o vínculo
Não aceita · tamanhos e relevâncias desiguais entre as duas praças
Alternativas a explorar
Ampliação própria · novo cedente local · negociação isolada com Vibra
Risco de inércia
Quanto mais tempo no holding, mais difícil reverter perda de competitividade
Radar externo · sem ligação
Tema 100% interno ALE · sem projetos de infraestrutura externos relevantes para SJRP
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Abrir frentes alternativas ao Pool · não esperar movimento da IPP · estruturar análise de ampliação própria e contato com Vibra fora do pool · decisão executiva no 3º trimestre/26.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3B · Novas Ideias · SJRP (déficit crítico) · página 25
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 26
VITÓRIA · ES
NOVO
Vitória — mitigação tática até destrave estrutural (SPE / Atlântica)
A solução tática: ampliação de grade para cobrir gap até 2028 · O caminho atual: Otamérica grade 315 → 390 m³/dia · Atlântica em sondagem (sem NDA)
MENSAGEM-CHAVE
Vitória opera no limite da grade contratada. Otamérica oferece ampliação 315 → 390 m³/dia (+75 m³/dia, +R$ 110 k/mês, R$ 1,32 MM/ano). Cobre média 2026 com folga, mas não resolve picos nem o gap estrutural 2030 (−365 m³/dia em pico). Recomendação: aceitar — prêmio razoável pela previsibilidade contratual enquanto SPE (Bloco 3A · pág 14) e Atlântica não maturam. Atlântica permanece em sondagem informal, sem NDA.
315 → 390
m³/dia
Grade ampliada
R$ 1,32 MM
Custo anual
−365 m³/dia
Gap pico 2030
R$ 243/m³
Margem ES
(maior do plano)
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Posição cativa
Operador único Otamérica/Oiltank · contrato vigente até 2029 · sem alternativa física curto prazo
Oferta na mesa
Ampliação grade 315 → 390 m³/dia (+75 · +2.250 m³/mês) · R$ 110 k/mês
O que resolve
Cobre média 2026 (gap −8 → +67 m³/dia) · reduz dependência da grade pública
O que NÃO resolve
Picos · gap estrutural 2030 (demanda média 340 vs grade 390 · pico esperado ~680)
Atlântica (em holding)
Sondagem com dono em estágio informal · sem NDA · dependência: interesse do dono em vender
Plano de Expansão
ES = praça prioritária · maior margem do plano (R$ 243/m³)
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Decisão interna ALE sobre ampliação grade (negociação concluída) · em paralelo, avançar SPE 3 majors · manter Atlântica como opcionalidade futura · solução estrutural só com SPE operacional em 2028.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3B · Novas Ideias · Vitória/Otamérica (tático) · página 26
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 27
UBERLÂNDIA · MG (RUMOS)
EM ANÁLISE
Uberlândia — reposicionamento contratual (receber carteira Uberaba)
A solução: estrutura contratual viável para Uberlândia receber carteira migrada de Uberaba · O caminho atual: renegociação ToP com RUMOS · isolar o giro como única variável
MENSAGEM-CHAVE
Uberlândia é diferente de Maceió e Crato (Bloco 3C): aqui não se discute saída da praça, mas renegociação contratual com RUMOS. Como Uberaba está em phase-out, Uberlândia ganha relevância estratégica — vai absorver a carteira migrada. A proposta atual de RUMOS (Take-or-Pay, 670 m³, giro 5,6×) é desfavorável. Breakeven em 4,43×. Estratégia: isolar o giro como única variável negociada, manter tancagem fixa, puxar para 2,5–3,5×.
670 m³
Tancagem (fixa)
5,6×
Giro atual
proposto
4,43×
Breakeven
2,5-3,5×
Target ALE
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Contraparte
RUMOS · operador logístico ferroviário em Uberlândia
Estrutura
Take-or-Pay · 670 m³ tancagem · giro como multiplicador do volume contratado
Proposta atual
Giro 5,6× · valor anual desfavorável vs alternativas
Breakeven modelado
4,43× · acima disso, deal entra em valor incremental negativo
Conexão com Coragem
Uberlândia absorve carteira de Uberaba (phase-out · Bloco 3C pág 29)
Vantagem produto
R$ 20/m³ no preço de derivados (Gas A, S10, S500) · excluindo frete
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Contraproposta ALE com giro 2,5-3,5× e tancagem inalterada · dimensionar economia anual em cenário-target · decisão final após convergência da contraparte (ou retirada da mesa).
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3B · Novas Ideias · Uberlândia/RUMOS · página 27
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 28
BETIM · MG
NOVO
Betim — destrave de capacidade via revamp hidráulico + automação
A solução estrutural: destravar teto de movimentação de Betim · O caminho atual: revamp hidráulico + projetos de automação no pipe · alvo 90 → 140 km³/mês (+55%)
MENSAGEM-CHAVE
Betim entra como nova contratação ALE via bundle IPP (Bloco 3A pág 13), mas a alavanca real está dentro da própria base: o revamp hidráulico e os projetos de automação permitirão sair de um teto operacional atual de 90 km³/mês para 140 km³/mês — aumento de 55% na movimentação máxima sem CAPEX em nova tancagem. É destrave de capital existente, não construção de novo ativo.
90 km³/mês
Teto atual
140 km³/mês
Teto pós-revamp
+55%
Ganho de
capacidade
Revamp +
Automação
Tipo de
investimento
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Solução estrutural
Revamp hidráulico + projetos de automação no pipe
Teto operacional atual
90 km³/mês — limita escala de movimentação
Teto pós-revamp
140 km³/mês — destrava ambição comercial em MG
Conexão com bundling IPP
Betim entrou como nova contratação via bundle Belém+Cubatão+Betim (pág 13)
Tipo de capital
CAPEX em ativos existentes · não constrói tanque novo · destrava capital empregado
Radar externo · sem ligação
Tema 100% interno ALE · solução de engenharia · sem dependência externa
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Detalhamento técnico do revamp hidráulico · cronograma de execução · aprovação interna do CAPEX · sequenciamento com a entrada operacional via bundling IPP · acompanhar evolução da movimentação real vs. teto destravado.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3B · Novas Ideias · Betim (revamp + automação) · página 28
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 29
GUARULHOS · SP
Guarulhos — fortaleza posicional com opcionalidade de parcerias
A solução: rentabilizar a fortaleza posicional via parcerias seletivas · O caminho atual: ALE vem sendo procurada por múltiplos players · avaliação caso a caso
MENSAGEM-CHAVE
Guarulhos é uma fortaleza da ALE — base com capacidade, localização privilegiada (eixo SP) e atratividade comprovada pelo mercado. Nos últimos meses, a ALE foi procurada por Inpasa, FS, DTC, Ipiranga e tradings menores como Nimofast e Midas. Cada aproximação é uma janela para parcerias que adicionam valor — seja por cessão de espaço, swap, ou serviços. O ativo está consolidado; a oportunidade é rentabilização incremental.
Fortaleza
posicional
Status
SP
Eixo
6+
Players que
procuraram
Rentabilizar
Tese
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Posicionamento
Fortaleza ALE em SP · localização e capacidade que atraem aproximações de mercado
Contrapartes que procuraram
Inpasa · FS · DTC · Ipiranga · Nimofast · Midas (tradings menores)
Tipo de oportunidade
Cessão de espaço · swap · operação conjunta · serviços de armazenagem
Postura ALE
Avaliação caso a caso · não há urgência de fechar · seletividade preserva valor
Conexão com SJRP
Guarulhos é a praça que IPP condicionou ao SJRP — ALE não aceita o vínculo (ver pág 25)
Radar externo · sem ligação
Sem projeto externo relevante · Santos STS08 bloqueado pelo TCU não impacta diretamente
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Estruturar critério de avaliação das aproximações (margem incremental, fit operacional, exclusividade) · priorizar contrapartes que adicionem valor sem comprometer flexibilidade estratégica · não vincular Guarulhos a outras frentes (SJRP).
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3B · Novas Ideias · Guarulhos (fortaleza) · página 29
Confidencial · DSTL · Maio/2026
EM ANÁLISE

## Slide 30
CUIABÁ / VÁRZEA GRANDE · MT
EM ANÁLISE
Cuiabá / Várzea Grande — pool hibernado sob restrição regulatória MT
A solução desejada: sair do pool (sem uso) · O bloqueio atual: legislação MT exige comprovação de tancagem própria · consultas formais em curso
MENSAGEM-CHAVE
O pool de Cuiabá/Várzea Grande está hibernado — ALE não usa operacionalmente. O caminho natural seria saída do pool, mas a legislação do Mato Grosso (única no país junto com MS) exige comprovação de tancagem própria no estado para operação. Sair do pool implicaria perder direito de operar em MT. A ALE já fez consultas formais ao estado solicitando alinhamento com o modelo do restante do país (cessão de espaço suficiente). Sem mudança regulatória, o pool permanece como custo de manutenção do direito de operar.
Hibernado
Status
Zero
Uso operacional
Legislação
MT (e MS)
Restrição
Consultas
formais
Ação atual
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Situação atual
Pool hibernado · ALE não utiliza operacionalmente · custo de manutenção do direito
Restrição regulatória
Legislação MT exige tancagem própria comprovada (mesmo modelo MS)
Modelo do restante do país
Cessão de espaço é suficiente · MT e MS são exceções
Ação ALE
Consultas formais ao estado solicitando alinhamento ao modelo nacional
Cenário desejado
Mudança regulatória permite saída do pool sem perder direito de operar em MT
Radar externo · ligação direta
FS Campo Novo + INPASA Nova Mutum/Rondonópolis + RRP Tapurah + FMT/Rumo MT reorganizam o estado
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Acompanhar evolução das consultas formais · monitorar movimentações legislativas em MT e MS · não há ação executiva no curto prazo · frente entra em monitoramento regulatório com retomada imediata se a legislação mudar.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3B · Novas Ideias · Cuiabá / Várzea Grande · página 30
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 31
GUAMARÉ · RN
EM ANÁLISE
Guamaré — Pool IPP em perda estrutural de área de influência
A questão estrutural: área de influência diminuindo · O caminho atual: monitorar e dimensionar · entrada do Pecém pode acelerar a perda
MENSAGEM-CHAVE
Guamaré tem perda estrutural de área de influência. Para a ALE, a movimentação caiu ~30% entre 2024 e 2026. Em 2026, 47,5% do RN é abastecido via vendas diretas de outros estados — Ipojuca (24%) e Cabedelo (20%) — quando esse número era 3,6% em 2022. A saída da Raízen da filial indica problema estrutural de mercado, não apenas ALE. A entrada operacional do Pecém (jul/27) pode acelerar essa perda. A base entra em monitoramento ativo com dimensionamento de cenário de saída no horizonte do plano.
−30%
Movimentação
ALE 24→26
47,5%
(2026)
Abast. RN via
outros estados
3,6%
Mesmo dado
em 2022
Saiu
Raízen na
filial
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Movimentação ALE
Queda de ~30% entre 2024 e 2026 · perda estrutural, não conjuntural
Abastecimento RN — distribuição
47,5% via outros estados (2026): Ipojuca 24% + Cabedelo 20%
Mesmo dado em 2022
3,6% — salto reflete perda estrutural de competitividade Guamaré
Saída da Raízen
Sinal de problema estrutural de mercado, não apenas ALE
Ameaça adicional
Entrada operacional do Pecém em jul/27 pode acelerar perda de share Guamaré
Radar externo · ligação direta
Pecém Parque Tancagem (ago/27 · Bloco 3A pág 18) + Transnordestina · redefinem dinâmica NE
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Dimensionar cenário de viabilidade da filial no horizonte 2027-2030 · cruzar com avanço Pecém · incluir Guamaré no Pipeline de Locais Não Rentáveis (Bloco 4 pág 41) se a tendência se confirmar · decisão estrutural ao longo de 2027.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3B · Novas Ideias · Guamaré (Pool IPP) · página 31
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 32
BRASÍLIA · DF
EM ANÁLISE
Brasília — sem alternativa de armazenagem · monitoramento de rentabilidade
A questão estrutural: não há opções de armazenagem na região · acompanhar rentabilidade e área de influência da filial
MENSAGEM-CHAVE
Brasília não tem opções de armazenagem disponíveis na região — não há cedente alternativo, não há base ALE adicional, não há terminal novo em horizonte visível. A operação atual é o que existe. A ação possível é acompanhamento contínuo da rentabilidade e da área de influência da filial. Se houver deterioração estrutural (similar ao caso Guamaré), a frente migra para análise de viabilidade no Bloco 3C. Por ora, monitoramento.
Não há
Alternativas
de armazenagem
Monitorar
Status
Acompanhar
rentabilidade
Ação possível
Deterioração
estrutural
Próximo
gatilho
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Diagnóstico atual
Sem opções de armazenagem na região · sem cedente alternativo no curto prazo
Posicionamento DF no plano
Reclassificado para Seletiva (era Defesa em 2024) · base mantida operacional
Variáveis a acompanhar
Rentabilidade · área de influência · custo unitário · movimento de concorrentes
Gatilho para reavaliação
Deterioração estrutural similar a Guamaré (perda de movimentação + share)
Frente migra para Coragem se
Indicadores apontarem inviabilidade econômica · análise de saída se justificar
Radar externo · sem ligação
Sem projeto externo relevante para DF · região sem dinâmica de infraestrutura prevista
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Acompanhamento trimestral de rentabilidade e área de influência · estabelecer indicadores de alerta · sem ação executiva no curto prazo · base segue como observação ativa no plano.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3B · Novas Ideias · Brasília (monitoramento) · página 32
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 33
B L O C O 3 · O S 3 P I L A R E S
Coragem
Identificação contínua de locais não rentáveis · phase-outs · capital reciclado
3
phase-outs em
execução ou fechados
R$ 10,4 MM
drenagem evitada
em 10 anos
2
filiais em estudo
de viabilidade
Pipeline
aberto · pág 41
para próximos candidatos
AS FRENTES DE CORAGEM — POR ESTÁGIO
01
Phase Out Rio Grande · RS
Fechado · operação encerrada · sem carteira ativa
EVOLUÍDO
02
Phase Out Uberaba · MG
Fase final · migração de carteira para Uberlândia (60 km)
EVOLUÍDO
03
Phase Out Bahia-Democráticas
Itabuna × Jequié · análise comercial em curso
EVOLUÍDO
04
Impacto Consolidado
R$ 10,4 MM em 10 anos · capital reciclado
INSIGHT
05
Maceió · AL — em análise
Análise de viabilidade · IPP como alavanca via Paulínia
EM ANÁLISE
06
Crato · CE — em análise
S10 melhora mix · monopólio Vibra na região
EM ANÁLISE
07
Acompanhamento Externo
Radar de infraestrutura · projetos sem ligação ALE
RADAR
08
→ Pipeline · Bloco 4 · pág 41
Quadro consolidado · próximos candidatos a avaliar
TESE
Bloco 3 · Coragem · página 33
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 34
RIO GRANDE · RS
EVOLUÍDO
Phase Out Rio Grande — operação encerrada conforme planejado
Margem negativa estrutural · sem carteira ativa relevante · custos one-off já dimensionados no NPV
MENSAGEM-CHAVE
Decisão de saída tomada com base em margem negativa estrutural e ausência de carteira ativa relevante. Não havia migração de clientes a planejar — Rio Grande era posição de capital ocioso sem retorno comercial. A operação foi encerrada conforme planejado; encerramento administrativo e descomissionamento em andamento.
5,4 mil m³
Capacidade
0,6 mil m³
Demanda 2030
89%
Capital ocioso
Fechado
Status
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Decisão
Aprovado por logística e financeiro · alçada CEO
Justificativa
Margem negativa estrutural · sem carteira ativa relevante para migração
Carteira migrada
Não havia carteira a migrar · decisão de saída pura
Custos one-off
Já dimensionados e contabilizados no NPV anterior
Status atual
Encerramento administrativo e descomissionamento em andamento
Plano de Expansão
RS reclassificado para Seletiva (crescimento inorgânico) · Rio Grande não compõe a tese
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Conclusão do encerramento administrativo · descomissionamento físico · frente entra em fase puramente operacional, sem novos marcos comerciais.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3C · Coragem · Phase Out Rio Grande · página 34
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 35
UBERABA · MG
EVOLUÍDO
Phase Out Uberaba — fase final, migração para Uberlândia (60 km) em curso
Operação administrativa mantida para preservar cota Petrobras · descomissionamento físico autorizado
MENSAGEM-CHAVE
Uberaba é phase-out com migração de carteira. A 60 km de Uberlândia, a migração ocorre sem impacto operacional relevante para os clientes — volume sendo absorvido pela base vizinha. Detalhe importante: manteremos a operação administrativa de Uberaba mesmo após descomissionamento físico, para preservar a cota Petrobras (exigência regulatória).
1,2 mil m³
Capacidade
0,4 mil m³
Demanda 2030
60 km
Distância para
Uberlândia
Fase final
Status
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Decisão
Aprovado por logística e financeiro · alçada CEO
Base receptora
Uberlândia (60 km de Uberaba · mesmo eixo logístico)
Carteira
Migração em curso · volume sendo absorvido sem impacto operacional relevante
Operação administrativa
Mantida pós-descomissionamento físico para preservar cota Petrobras
Status atual
Em fase final de phase-out · desmobilização dos contratos remanescentes
Plano de Expansão
MG = base não rentável no eixo Uberlândia · capital ocioso justifica concentração
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Conclusão do phase out físico · desmobilização dos contratos remanescentes · Uberaba permanece como operação administrativa (cota Petrobras preservada).
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3C · Coragem · Phase Out Uberaba · página 35
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 36
ITABUNA OU JEQUIÉ · BA
EVOLUÍDO
Phase Out Bahia-Democráticas — decisão composta avança para fase de comunicação
Itabuna × Jequié · análise comercial em curso · estruturação operacional do phase-out
MENSAGEM-CHAVE
Capacidades e demandas similares (0,9 e 1,0 mil m³ · 0,2 mil m³ demanda 2030 ambas). Análise comercial em curso prepara a comunicação a clientes e a estruturação operacional para conclusão do phase-out das duas praças. Bahia é a única UF identificada exclusivamente em B2B no Plano de Expansão.
0,9 mil m³
Capacidade
Itabuna
1,0 mil m³
Capacidade
Jequié
0,2 mil m³
Demanda 2030
ambas
≈80%
Capital ocioso
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Decisão pendente
Análise do Impacto Comercial
Capacidades
Itabuna 0,9 mil m³ · Jequié 1,0 mil m³ (similares)
Demandas 2030
0,2 mil m³ em ambas · capital ocioso ≈80% em qualquer cenário
Status atual
Em fase de análise comercial para comunicar clientes
Estruturação
Decisão composta orienta estruturação operacional do phase-out
Plano de Expansão
BA = única UF exclusivamente em B2B · sem prioridade para postos REDE
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Conclusão da análise comercial · decisão Itabuna × Jequié · comunicação a clientes · execução do phase-out da praça selecionada.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3C · Coragem · Phase Out Bahia · página 36
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 37
B L O C O 3 C · C O R A G E M
Impacto consolidado dos phase-outs — R$ 10,4 MM em 10 anos
Visão financeira agregada · drenagem evitada por base · capital liberado para reinvestimento ofensivo
MENSAGEM-CHAVE
Os três phase-outs (Rio Grande, Uberaba, Bahia) somados representam R$ 10,4 MM de drenagem evitada em 10 anos. Não é só corte de custos: é capital reciclado para os movimentos do Bloco 3A — Caxias EFEN, bundling IPP, greenfield Itajaí. Coragem financia Novos Negócios.
DRENAGEM EVITADA POR BASE — VISÃO 10 ANOS
BASE
UF
CAPACIDADE
DEMANDA 2030
DRENAGEM (10A)
STATUS
Rio Grande
RS
5,4 mil m³
0,6 mil m³
R$ 4,2 MM
Fechado
Uberaba
MG
1,2 mil m³
0,4 mil m³
R$ 2,1 MM
Fase final
Jequié / Itabuna
BA
≈1,0 mil m³
0,2 mil m³
R$ 1,9 MM
Em decisão
Operação adm. Uberaba*
MG
—
—
Cota Petrobras
Mantida
TOTAL CONSOLIDADO (3 phase-outs)
R$ 10,4 MM
drenagem 10A
REINVESTIMENTO DIRECIONADO — CAPITAL RECICLADO PARA NOVOS NEGÓCIOS
Caxias / EFEN
Venda 6,4% liberta R$ 8 MM · NPV R$ 12,6 MM em 10A
Bundling IPP (3 praças)
Economia −R$ 3,8 MM até dez/27 · efeito recorrente
Greenfield Itajaí
CAPEX para destrave estrutural do polo OPASC (SC prioritária)
Vitória SPE / Otamérica
R$ 1,32 MM/ano por previsibilidade contratual em praça com maior margem (R$ 243/m³)
* A operação administrativa de Uberaba é mantida pós-descomissionamento físico para preservar a cota Petrobras (exigência regulatória). Valores estimados com base em fluxo de drenagem observado nos últimos 12 meses · sensibilidade aos preços de derivados.
Bloco 3C · Coragem · Impacto Consolidado · página 37
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 38
MACEIÓ · AL
EM ANÁLISE
Maceió — análise de saída × manutenção (IPP como possível alavanca)
A solução estrutural: definir destino da filial · O caminho atual: análise de viabilidade em curso · IPP como única alavanca de BATNA
MENSAGEM-CHAVE
Maceió é alto custo unitário com Vibra como operador único. A análise de viabilidade da filial está em curso. IPP é o outro operador. Decisão do phase-out depende da análise de rentabilidade da filial.
0,9 mil m³
Capacidade
atual
0,8 mil m³
Demanda 2030
R$ 97/m³
Tarifa média de 2025
IPP
Alavanca
potencial
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Operador atual
Vibra (alto custo unitário · sem BATNA geográfica imediata)
Capacidade × demanda
0,9 mil m³ × 0,8 mil m³ demanda 2030 · equilíbrio crítico
Análise em curso
Viabilidade da filial Maceió · phase-out × manutenção × ampliação
Alavanca IPP
Único operador local sem contrato ALE · relação estabelecida via Paulínia
Plano de Expansão
AL = praça que requer análise dedicada · margem favorável compensa custo se houver volume
Risco
Sem ação, Vibra mantém tarifa extraída pelo monopolista local
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Concluir análise de viabilidade da filial · abrir conversa exploratória com IPP usando bundling como precedente · decisão composta: phase-out ou ampliação com BATNA construída.
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3C · Coragem · Maceió (em análise) · página 38
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 39
CRATO · CE
EM ANÁLISE
Crato —reposicionamento via S10 pode alavancar operação
A solução estrutural: definir destino da filial · O caminho atual: dimensionar incremento de margem com S10 vs. monopólio Vibra sem BATNA viável
MENSAGEM-CHAVE
Sem operador alternativo viável (alternativas técnicas existentes na malha exigiriam frete que neutraliza qualquer economia tarifária). A entrada de S10 no mix melhora a rentabilidade da filial e pode justificar manutenção. Decisão composta: phase-out ou reposicionamento via S10.
3,9 mil m³
Capacidade
0,8 mil m³
Demanda 2030
≈80%
Capital ocioso
Vibra
Único operador
ESTRUTURA DO DEAL / SITUAÇÃO ATUAL
Operador único
Vibra · sem BATNA geográfica viável dentro do raio econômico
Capacidade × demanda
3,9 mil m³ × 0,8 mil m³ demanda 2030 · capital ocioso 80%
Mix de produto
Entrada de S10 melhora rentabilidade da filial · janela para manutenção
Análise em curso
Viabilidade da filial Crato · phase-out × reposicionamento via S10
Plano de Expansão
CE promovida a Prioritária · Crato como ponto interior do estado
▸ PRÓXIMOS PASSOS
Concluir análise de viabilidade · dimensionar incremento de margem com S10 · decisão composta: phase-out (se margem permanecer negativa) ou reposicionamento (se S10 reverter).
Plano de Expansão Comercial: vinculação direta ao Bloco 1 · ver tipologia de gargalo · página 5.
Bloco 3C · Coragem · Crato (em análise) · página 39
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 40
B L O C O 3 C · A C O M P A N H A M E N T O E X T E R N O
Radar externo — projetos sem ligação ALE direta, monitoramento ativo
Projetos do setor que não tocam bases mapeadas, mas podem alterar dinâmica competitiva · acompanhamento contínuo · sem ação imediata
MENSAGEM-CHAVE
Este slide cobre projetos de infraestrutura e tendências setoriais que não têm ligação direta com bases ou frentes ALE mapeadas neste book — mas que podem alterar a dinâmica competitiva nacional ou regional ao longo dos próximos anos. A lógica é monitoramento ativo: ALE acompanha, prepara respostas, mas não age preemptivamente até que haja evento concreto que justifique decisão.
PROJETOS EXTERNOS EM MONITORAMENTO
PROJETO / TEMA
HORIZONTE
POR QUE MONITORAR
Raízen+Vibra Santarém/PA
Já operacional
Hub Arco Norte sob duopólio · ALE sem operação direta no PA
FIOL 2 — Leilão Concessão BA
Leilão ago/26
Liga BA ao corredor ferroviário · ALE em phase-out na BA · monitorar leilão
FIOL 3 — Barreiras→Mara Rosa/GO
20+ anos
Extensão FIOL 2 · fecharia corredor BA-GO-MT · horizonte longo
Santos STS08 — Bloqueado TCU
Indefinido
Maior licitação granéis líquidos do país suspensa · ALE sem operação primária Santos
Mandato E30 → E35
E30 vigente 2026
Etanol como produto central da mistura gasolina · impacto sistêmico
Mandato Biodiesel B20 / B25
B20: 2030 · B25: 2035
Dobra volume biodiesel · pressiona infraestrutura armazenagem B100
RPBC BioQAV + HVO (Petrobras)
Op. 2029+
16.000 bpd diesel renovável e SAF · novo produto disputa espaço logístico
Eletrificação frota leve
EPE 3,7mi EVs / 2035
Impacto assimétrico · gasolina/etanol leve em redução gradual · diesel imune até 2040+
▸ PRINCÍPIO ORIENTADOR — MONITORAMENTO ATIVO, NÃO PASSIVO
Monitoramento ativo significa: (1) trimestralmente revisar status e gatilhos de cada item · (2) ter cenário-resposta pré-estruturado para cada projeto · (3) decisão de migrar item para ação concreta segue critério explícito (ex: leilão confirmado, lei publicada, operação iniciada). O objetivo é evitar surpresa estratégica — não construir sem necessidade.
Fonte: Radar Estratégico de Infraestrutura — Combustíveis Líquidos no Brasil 2021-2046 · ANP · ANTT · ANTAQ · BNDES · Petrobras · imprensa especializada.
Bloco 3C · Coragem · Acompanhamento Externo · página 40
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 41
B L O C O 4 · P I P E L I N E D E C O R A G E M
Pipeline de Locais Não Rentáveis — processo contínuo, não evento isolado
Identificar, decidir, executar · revisão anual · pipeline aberto sinaliza disciplina permanente, não conjuntura
MENSAGEM-CHAVE
A tese central deste book: a malha ALE é viva. Identificar locais não rentáveis não é evento pontual, é processo contínuo. Quatro estágios estruturados — Concluído · Em decisão · Em estudo · Próximos candidatos. A coluna final permanece deliberadamente em aberto: novos candidatos serão identificados a cada ciclo de revisão da malha.
CONCLUÍDO
Phase-out fechado
Rio Grande · RS
Operação encerrada · 2025
EM EXECUÇÃO
Phase-out em fase final
Uberaba · MG
Migração para Uberlândia · 60 km
Bahia · BA
Decisão Itabuna OU Jequié
EM ESTUDO
Análise de viabilidade em curso
Maceió · AL
Alavanca IPP via Paulínia
Crato · CE
S10 melhora mix · monopólio Vibra
PRÓXIMOS CANDIDATOS
A serem identificados
Ainda não definido. Análise será constante
CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO — QUANDO UM LOCAL ENTRA NO PIPELINE
Margem negativa
estrutural
Filial opera no vermelho de forma persistente · não é conjuntura
Capital ocioso
significativo
Capacidade contratada >> demanda projetada 2030 (> 60% ociosa)
Monopólio operador
sem BATNA
Único cedente local · sem alternativa geográfica economicamente viável
Demanda 2030
vs capacidade
Projeção comercial não justifica o capital empregado
▸ Pipeline ciclado anualmente · cruzamento com reclassificações do Plano de Expansão · decisão composta sempre apresentada com BATNA e capital reciclado dimensionados.
Bloco 4 · Pipeline de Coragem · página 41
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 42
B L O C O 4 · M O N I T O R A M E N T O
Monitoramento estratégico — bases próprias e tema setorial sob observação
Três frentes em monitoramento ativo sem ação executiva imediata · revisão trimestral · gatilhos pré-definidos
MENSAGEM-CHAVE
Nem toda decisão exige ação no curto prazo. Esta página agrupa três frentes que ALE acompanha ativamente — base sob restrição regulatória (Cuiabá), base sem alternativa de armazenagem (Brasília) e tema regulatório-operacional setorial (fim do S500 pela Petrobras). Nenhuma das três tem ação executiva agora; todas têm gatilhos claros para reavaliação.
CUIABÁ / VÁRZEA GRANDE · MT
REGULATÓRIO
Pool hibernado sob restrição regulatória
·
Pool hibernado · ALE não utiliza operacionalmente · custo de manutenção do direito
·
Restrição: legislação MT/MS exige tancagem própria comprovada (modelo único no país)
·
Ação em curso: consultas formais ao estado solicitando alinhamento ao modelo nacional
·
Gatilho: mudança regulatória permite saída imediata · revisão trimestral
BRASÍLIA · DF
RENTABILIDADE
Acompanhamento de rentabilidade
·
Sem opções de armazenagem na região · sem cedente alternativo no curto prazo
·
DF reclassificado para Seletiva no Plano de Expansão 2026 (era Defesa em 2024)
·
Variáveis acompanhadas: rentabilidade · área de influência · custo unitário
·
Gatilho: deterioração estrutural (similar Guamaré) · migra para Coragem se confirmar
FIM DO S500 → S10 (Petrobras · tema setorial)
SETORIAL
Descontinuação progressiva do S500 pela Petrobras · acompanhar sem ação estrutural
·
Petrobras descontinua S500 progressivamente · S10 vira único produto diesel rodoviário
·
Impacto direto ALE: contratos com clientes rurais · tancagem dedicada · duto Marítimo (Caxias)
·
Duto Marítimo+S500 (Caxias) permanece para Marítimo após fim do S500 · ver pág 12
·
Ação atual: nenhuma estrutural · acompanhar cronograma Petrobras + impacto comercial
▸ Monitoramento estratégico não é inação · é decisão consciente de não agir até que gatilhos pré-definidos sejam acionados.
Bloco 4 · Monitoramento Estratégico · página 42
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 43
B L O C O 4 · S Í N T E S E D A M O V I M E N T A Ç Ã O
12 evoluíram · 5 novos · 4 em holding — nenhuma frente em risco material
Comparativo com a última reunião · 21 frentes em curso · ritmo equilibrado entre execução, oportunidade e paciência
MENSAGEM-CHAVE
O ciclo desde a última reunião mostra equilíbrio: doze frentes avançaram materialmente, cinco oportunidades novas foram capturadas, e quatro frentes permanecem em holding aguardando movimento das contrapartes. Nenhuma frente está em situação de risco material — o plano avança em ritmo saudável.
EVOLUÍDO
12
·
Phase Outs Rio Grande · Uberaba · Bahia
·
Goiânia–Nexta (50/50 acordado)
·
Açailândia / LEM (escrituração)
·
Caxias / EFEN (Termo de Ajuste)
·
Belém + Cubatão + Betim (minuta)
·
OPASC Biguaçu · Vitória SPE
·
Chapecó · São Luís Granel · Pecém
NOVO
5
·
Saída Torrão → OPLA (BID em curso)
·
Itajaí — Grupo Ávila + Stang
·
Santa Maria — Rede SIM
·
Vitória — Otamérica (renegociação)
·
Suape — Ultracargo (renovação)
EM HOLDING
4
·
Pool Paulínia — re-rateio (Proposta 1)
·
Pool Paulínia — IPP (Proposta 2)
·
SJRP — Pool de 3 (IPP condicionou)
·
Vitória — Atlântica (sondagem)
LEITURA EXECUTIVA
Execução das frentes com contraparte definida
12 evoluíram materialmente · ritmo saudável de fechamento contratual
Captura de oportunidades novas
5 frentes nasceram no período · destaque: OPLA como BATNA real do Pool Paulínia
Paciência nas frentes em holding
4 frentes preservadas no radar · sem ação ofensiva sem movimento das contrapartes
Equilíbrio Coragem × Novos Negócios
Capital liberado dos phase-outs financia ofensivos (ver Bloco 3C · pág 31 · Impacto Consolidado)
Plano avança em ritmo equilibrado · nenhuma frente em situação de risco material.
Bloco 4 · Síntese da Movimentação · página 43
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 44
B L O C O 4 · C A P I T A L I N T E G R A D O
Movimento de capital integrado — Coragem financia Novos Negócios
Balanço entradas × saídas · capital reciclado dos phase-outs sustenta movimentos ofensivos no horizonte do plano
MENSAGEM-CHAVE
Investimentos e desinvestimentos compõem balanço coerente. R$ 10,4 MM em drenagem evitada nos phase-outs (Bloco 3C) + R$ 8 MM da venda de Caxias para EFEN = caixa líquido para financiar Itajaí (greenfield), bundling IPP (3 praças) e ampliação Otamérica. O book demonstra que cada decisão dura tem contrapartida ofensiva — Coragem não é destruir, é reciclar.
BALANÇO DE CAPITAL — VISÃO INTEGRADA
▸ ENTRADAS DE CAPITAL
Caxias / EFEN — venda 6,4%
R$ 8,0 MM
Drenagem evitada · 3 phase-outs (10A)
R$ 10,4 MM
Economia bundling IPP (até dez/27)
−R$ 3,8 MM
Combo Granel SL+PN+Teresina (3 anos)
R$ 3,3 MM
Suape Ultracargo · com sobre-giro (36m)
R$ 12,2 MM
NPV Caxias 10A (WACC 15%)
R$ 12,6 MM
▸ APLICAÇÕES DE CAPITAL
CAPEX greenfield Itajaí · est.
a definir
NPV Goiânia 18y 50/50 com Nexta
R$ 42,0 MM.
Otamérica · ampliação grade
R$ 1,3 MM/ano
Pecém DISLUB · ToP anual
R$ 7,5 MM/ano
Stang · contingência de planejamento
R$ 0 (sem execução)
Santa Maria · phase-in Rede SIM
Sem CAPEX
▸ TESE INTEGRADA — CAPITAL EM ROTAÇÃO
Capital liberado em Coragem (R$ 10,4 MM + R$ 8 MM Caxias = R$ 18,4 MM) excede aplicações recorrentes anuais (R$ 8,8 MM/ano em Pecém + Otamérica). NPV consolidado dos movimentos ofensivos (Caxias R$ 12,6 MM + bundling IPP economia recorrente) sustenta o caixa para os CAPEX estruturais (Itajaí greenfield · Goiânia 50/50). Coragem é o motor financeiro do plano.
Valores referenciais · não inclui CAPEX a definir após aprovação do Conselho · NPV calculado a WACC 15% (premissa ALE).
Bloco 4 · Capital Integrado · página 44
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 45
B L O C O 4 · M A R C O S
Marcos das próximas 6 a 8 semanas — o que precisa avançar
Quinze marcos críticos até a próxima reunião · dependências externas mapeadas (ANP, CADE, locadores, Conselho)
MENSAGEM-CHAVE
Os marcos abaixo são as agulhas que destravam o plano nas próximas semanas. Cinco são dependentes de aprovação interna (Conselho ALE), três dependem de órgãos externos (ANP, CADE), três dependem de contrapartes negociais, e os demais são execução administrativa. Cada marco tem owner e gatilho claros.
FRENTE
MARCO
DEPENDÊNCIA
Açailândia / LEM
Conclusão da escrituração · protocolo ANP
VIBRA + ALE
Caxias / EFEN
Contrato comercial · protocolo CADE
Interna
Belém + Cubatão + Betim
Conclusão das minutas · assinatura
IPP
Goiânia – Nexta
Modelo de negócio · tratativa locador
Locador
Phase Out Uberaba
Conclusão da migração para Uberlândia
Interna
OPASC Biguaçu
Validação minutas com novo cenário bombeio
Interna
Pecém — DISLUB
Iniciar avaliação de viabilidade
Interna
Saída Torrão → OPLA
Avanço no BID · solução-ponte Gas A
Interna
Itajaí — Grupo Ávila
Agenda das engenharias 1ª quinz junho
Contraparte
Itajaí — Stang
Aprovar 406 m³ como referência
Conselho
Santa Maria — Rede SIM
Conclusão da avaliação comercial
Interna
Vitória — Otamérica
Aceite ampliação grade (R$ 110 k/mês)
Conselho
São Luís — Granel
Aprovação Conselho · combo SL+PN+TER
Conselho
Suape — Ultracargo
Aprovação Conselho · Opção 1 ToP fixo
Conselho
Phase Out Bahia
Análise comercial · decisão I × J
Interna
TIPOS DE DEPENDÊNCIA
Interna
Execução ALE · sem dependência externa
Conselho
Aprovação por alçada
Contraparte
Movimento da outra parte
Locador / Externa
Aceite jurídico-imobiliário
ANP / CADE
Protocolo regulatório
Bloco 4 · Marcos das Próximas Semanas · página 45
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 46
B L O C O 5 · V I S Ã O 2 0 3 0
A ALE em 2030 — malha consolidada após o plano
Antes × Depois · indicadores agregados que sintetizam a transformação da malha de armazenagem ALE no horizonte 2026-2030
MENSAGEM-CHAVE
O plano transforma a malha em três dimensões: capacidade certa nas praças certas (greenfield + pools + phase-outs), custo unitário reduzido (BIDs + bundling), e posição competitiva nas praças prioritárias (BATNAs construídas, monopólios destravados). Esta página resume a transformação em indicadores agregados.
INDICADORES AGREGADOS · ALE HOJE × ALE 2030
INDICADOR
HOJE (2026)
META (2030)
VARIAÇÃO
Volume total movimentado
Base 2026
+42%
Δ +42%
Share nacional
2,2%
3,0%
+0,8 p.p.
Capacidade total contratada
≈420 mil m³
Otimizada
−15% ociosidade
Bases ociosas / não rentáveis
4 (incl. estudo)
0
−100%
Operadores únicos em prioritárias
3 (Crato, Vitória, Teresina)
1
−66%
Volume B2B
Base 2026
+56%
Δ +56%
Postos REDE/ano (média)
+150
+200
+33%
▸ TRANSFORMAÇÃO EM TRÊS DIMENSÕES
1. CAPACIDADE — Greenfield Itajaí destrava SC · pools de escala reduzem capital ocioso · phase-outs eliminam capital improdutivo.
2. CUSTO — BIDs renegociados (Suape −18%, São Luís −8,5%) · bundling IPP (−R$3,8 MM até 2027) · ampliações táticas com previsibilidade contratual.
3. POSIÇÃO COMPETITIVA — BATNAs construídas onde havia monopólio (OPLA em Paulínia, SPE em Vitória) · Pecém como dupla janela no NE · capilaridade RS/GO via Rede SIM.
Bloco 5 · Visão ALE 2030 · página 46
Confidencial · DSTL · Maio/2026

## Slide 47
B L O C O 5 · R O A D M A P
Roadmap de decisões 2026 → 2028 — gatilhos por trimestre
Visão consolidada das decisões CEO/Conselho · dependências externas (ANP, CADE) · marcos contratuais
MENSAGEM-CHAVE
Os próximos 24 meses concentram as decisões estruturantes do plano. Cinco janelas críticas: 2T/26 (aprovações Conselho), 3T/26 (closings CADE/ANP), 4T/26 (avaliações Pecém), 1T/27 (formalização greenfield Itajaí), e 3T/27 (start Pecém + reposicionamento NE). A linha do tempo abaixo mostra o gatilho de cada marco.
LINHA DO TEMPO — DECISÕES 2026 → 2028
2T/26
Maio - Jun
Aprovação Conselho
Suape · São Luís ·
Açailândia/LEM
Escrituração · protocolo ANP
3T/26
Jul - Set
Closing CADE
Caxias/EFEN — Ago/26
Phase Out Uberaba
Conclusão · operação adm mantida
Belém + Cubatão + Betim
Assinatura das minutas
4T/26
Out - Dez
Pecém DISLUB
Conclusão avaliação viabilidade
Phase Out Bahia
Decisão Itabuna × Jequié · execução
Itajaí — engenharias
Avaliação técnica Grupo Ávila
1T/27
Jan - Mar
Itajaí · greenfield
Formalização instrumento contratual
Goiânia · Nexta
Tratativa locador · modelo definido
2T-4T/27
Abr - Dez
Maceió + Crato
Decisão phase-out × manutenção
Pecém · start
Operacional · Jul/27
2028+
Visão 2030
Vitória · SPE
Terminal greenfield operacional
Pipeline
Próximos candidatos · revisão anual
▸ CINCO JANELAS CRÍTICAS
2T/26: aprovações Conselho destravam fechamentos · 3T/26: closings regulatórios (CADE, ANP) · 4T/26: viabilidade Pecém + execução phase-out Bahia · 1T/27: formalização Itajaí greenfield · 2T-4T/27: ciclo decisório Maceió/Crato + start operacional Pecém.
Bloco 5 · Roadmap por Trimestre · página 47
Confidencial · DSTL · Maio/2026
Vitória - Otamérica
Ampliação Operacional

## Slide 48
PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA
O plano avança em ritmo equilibrado.
Execução, ritmo e oportunidade
compõem o ciclo da malha logística da ALE.
NOVOS NEGÓCIOS
9 frentes ofensivas
NOVAS IDEIAS
13 frentes em maturação
CORAGEM
Pipeline contínuo de não rentáveis
I N F R A E S T R U T U R A
Maio / 2026 · Confidencial · DSTL
Obrigado.